- Приложение

- к Постановлению Администрации

- Любинского муниципального района

- от «29» апреля  2025 г. № 285-п

- Результаты

Оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» (постановление Администрации Любинского муниципального района от 12 ноября  2018 года № 755-п)

- за 2024 год

- Цель муниципальной программы -  «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»,   Повышение комфортного проживания населения на территории Любинского района. Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области.  Обеспечение безопасных условий дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории района, создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Любинского муниципального района Омской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

- Основные задачи муниципальной программы:

- - Развитие жилищного строительства  на территории Любинского муниципального района Омской области, Предоставление государственной поддержки молодым семьям;  Оказание содействия гражданам в обеспечение    жилыми  помещениями категорий граждан,                   установленных федеральным и областным законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий; Создание условий для строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Любинском районе Омской области;  Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района;

- Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального  района, обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, снабжения населения топливом, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, привлечение    инвестиций    за счет различных источников финансирования для развития  систем коммунальной     инфраструктуры; обеспечение       населения       питьевой       водой, соответствующей    требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 	повышение  эффективности,    качества     и  надежности       поставки коммунальных ресурсов, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок; формирование экологической культуры.;

- - Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области, Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта; Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;   - Организация транспортного обслуживания населения на территории района; обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района, обеспечение доступности пассажирских перевозок.

- Подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства  на территории Любинского муниципального района Омской области»;

- Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального  района»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области»;

- Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта».

Выполнение программы позволит обеспечить создание условий для развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, повышение качества и надежности	предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий дорожного движения, обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, эффективное обращение с отходами производства и потребления, формирование экологической культуры.

В 2024 году на финансирование программы было предусмотрено 83566231,93 рублей, фактическое исполнение составило 79540509,26 рублей или  95,2%.

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Мероприятие 5 Подпрограммы 1. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района.

V 5.1= 397127,00/397127,00=1

Мероприятие 6 Подпрограммы 1. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства

V 6.1= 130816,74/130816,74=1

Мероприятие 1. Подпрограммы 2. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса.

V 1.2=28959666,17 /28959666,17=1

Мероприятие 1. Подпрограммы 3. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения.

V 1.3= 40213145,97/44238868,64=0,91

Мероприятие 1. Подпрограммы 4. Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Любинского муниципального района.

V 1.4= 8006245,48/8006245,48=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- - запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Целевой индикатор: Ввод  жилья в эксплуатацию.

G 1 = 9,8/8,0=1,22

Целевой индикатор: Объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Любинского района Омской области.

G 2 = 0,26/0,21=1,24

Целевой индикатор: Общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя

G 3 = 27,9/27,1=1,03

Целевой индикатор: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения

G 4 = 75,8/73,6=1,03

Целевой индикатор: Уровень газификации жилищного фонда природным газом

G 5 = 95,8/92,4=1,04

Целевой индикатор: Обеспечение системой регулярного сбора и вывоза ТКО

G 6 = 98,0/96,0=1,02

Целевой индикатор: Обеспечение регулярным транспортным  сообщением

G 7 = 100/100=1

Целевой индикатор: Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, реконструкция, строительство

G 8 = 70,6/24=2,9

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации мероприятия Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Любинского муниципального района (ввод жилья)

I 1= 1,22/1= 1,22

Расчет эффективности реализации мероприятия Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства (объем ввода жилья в расчете на 1 жителя)

I 2= 1,24/1= 1,24

Расчет эффективности реализации мероприятия. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства (общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя)

I 3= 1,03/1= 1,03

Расчет эффективности реализации мероприятия  Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения (ремонт, строительство, реконструкция дорог)

I 4= 2,9/0,91= 3,19

Расчет эффективности реализации мероприятия Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Любинского муниципального района

I 5= 1/1= 1

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (уровень водоснабжения)

I 6= 1,03/1= 1,03

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (уровень газификации)

I 7= 1,04/1= 1,04

Расчет эффективности реализации мероприятия Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса (обеспечение ТКО)

I 8= 1/1= 1

4. Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

J1=1,22+1,24+1,03+3,19+1+1,03+1,04+1/8*100%=134,4 %

5.  Расчет эффективности i-й подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Расчет эффективности программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

P= 134,4%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» – 134,4%.

Таким образом, реализация муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской» за 2024 год обеспечила выполнение целевых индикаторов в целом на уровне запланированных показателей.

Заместитель начальника

Управления строительства

и инфраструктурного развития

Администрации Любинского

муниципального района                                                                     С.П.Ремша