АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2025 г. №  199-п			      	               р.п. Любинский

Об итогах прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов

В целях анализа результатов прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов, эффективной организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно – коммунального комплекса Любинского района к работе в осенне – зимний период 2025-2026 годов, руководствуясь Уставом муниципального округа Любинский район Омской области, Администрация Любинского района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2024-2025 годов согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - План) согласно приложению № 2.

- Создать штаб по координации деятельности всех служб Любинского района по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению № 3.

- Управлению комплексного развития территорий Администрации Любинского района организовать:

- мониторинг хода выполнения Плана;

- выполнение теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правил обеспечения готовности);

- проведение штабов по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов;

- реализацию мероприятий по развитию систем теплоснабжения и водоснабжения в рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»;

- контроль за подготовкой теплоэнергетического и водопроводного хозяйства, объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов с представлением еженедельных отчетов в Минэнерго Омской области;

- актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями федерального законодательства.

5. Управлению экономического развития и имущественных отношений Администрации Любинского района:

- осуществлять контроль выполнения инвестиционных программ предприятий жилищно - коммунального комплекса Любинского района Омской области;

- обеспечить согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совместно с Управлением комплексного развития территорий Администрации Любинского района осуществлять контроль по передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Любинского района Омской области посредством проведения открытых конкурсов (аукционов) на право заключения концессионных соглашений или долгосрочных договоров аренды;

- организовать работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные.

6. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКК, организаций и предприятий различных форм собственности Любинского района обеспечить:

- выполнение планов до 15 сентября 2025 года, с представлением в Администрацию Любинского района данных сведений (еженедельно по средам);

- создание основного и резервного запасов топлива на тепловых источниках Любинского района Омской области, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы; запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

- получение паспортов (актов) готовности к отопительному периоду 2025-2026  годов:

- потребителями тепловой энергии до 15 сентября 2025 года;

- теплоснабжающими и теплосетевыми организациями до 15 октября 2025 года;

- организовать работу по подключению потребителей газа к построенным сетям газораспределения в газифицированных населенных пунктах до начала отопительного периода 2025-2026 годов в соответствии с региональной программой газификации Омской области;

- погашение к началу отопительного периода 2025-2026 годов задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации (графиков гашения) задолженности;

- своевременно выполнять оплату текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- сбор платежей за предоставленные жилищно- коммунальные услуги и доведение размера собираемости платежей до уровня не ниже 98 процентов, в том числе в рамках проведения на территории Любинского района Омской области информационной акции «Долг-2025».

- проведение режимно-наладочных испытаний теплоагрегатов, для своевременного обеспечения корректировки топливопотребления на котельных.

7. Сельским администрациям, администрациям городских населенных пунктов р.п. Любинский, р.п. Красный Яр:

- организовать проведение разъяснительной работы с собственниками помещений в МКД, в которых выбран непосредственный способ управления, на предмет необходимости подготовки домов к зиме, путем заключения соответствующих договорных отношений со специализированными организациями, в том числе выполнение работ за счет средств Фонда капитального строительства, в рамках перехода на специальный счет;

- организовать подписание паспортов готовности многоквартирных домов, находящихся на территории населенных пунктов до 01.09.2025 г.

8. Опубликовать настоящее постановление в  периодическом печатном издании "Вестник Любинского района" и разместить на официальном сайте муниципального округа Любинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://lyubinskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Любинского района, начальника Управления комплексного развития территорий Администрации Любинского района Е.В.Миллера.

Глава Любинского  района		               	  	             А.К. Ракимжанов