|  | Приложение к Постановлению Администрации Любинского муниципального района Омской области от 01.09.2023 г. № 532-п |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЮБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

1.ПАСПОРТ

муниципальной   программы   Любинского муниципального района Омской   области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

| Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района (далее – Управление) |
| Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, некоммерческой организации, являющегося соисполнителем муниципальной программы | -Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района (далее – Управление); - Главы городских и сельских поселений района (по согласованию); - АНО «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, НКО и социального предпринимательства «ФЕНИКС» (по согласованию) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | - Повышение комфортного проживания населения на территории Любинского района. Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области. - Обеспечение безопасных условий дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории района, создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Любинского муниципального района Омской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения. -Обеспечение и сохранение благоприятной экологической обстановки на территории района. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. - Внесение изменений в схему территориального планирования Любинского муниципального района Омской области, разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, подготовка документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов. - Создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления (далее ТОС) |
| Задачи муниципальной программы | 1) Создание условий для развития жилищной сферы, предоставление государственной поддержки: - предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья; - оказание содействия гражданам в обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - создание условий для строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Любинском районе Омской области; - подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории органов местного самоуправления Любинского муниципального района; 2) Обеспечение комфортных условий проживания населения района, том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем и повышение энергетической эффективности: - развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, снабжения населения топливом, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, привлечение инвестиций за счет различных источников финансирования - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок; - формирование экологической культуры. 3)Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта; - обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 4) Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта: - обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района, обеспечение доступности пассажирских перевозок; 5) Развитие системы территориального общественного самоуправления в Любинском муниципальном районе Омской области: -создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления в Любинском муниципальном районе Омской области; -расширение возможностей участия территориального общественного самоуправления в решении социальных проблем Любинского муниципального района Омской области; - повышение активности населения в деятельности территориального общественного самоуправления; -увеличение количества и повышение качества проводимых при участии территориального общественного самоуправления мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов района; - усиление культурной, оздоровительной и спортивной работы с населением на территории муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Любинского муниципального района Омской области; -Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального района»; -Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области»; - Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» -Подпрограмма 5 «Развитие территориального общественного самоуправления в Любинском муниципальном районе Омской области» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования Программы – 216 018 529,85 рублей, в том числе: - в 2019 году - 30 423 545,69 рублей; - в 2020 году – 24 616 606,04 рублей; - в 2021 году – 29 684 824,25 рублей; - в 2022 году – 41 023 925,98 рублей; - в 2023 году – 69 320 184,05 рублей; - в 2024 году – 10 306 076,92 рублей; - в 2025 году – 10 643 366,92 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Реализация муниципальной программы позволит: - обеспечить за годы реализации программы объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 59,49 тыс. кв.м, в том числе по годам (2019 год – 10,7 тыс.м2, 2020 год – 9,6 тыс.м2, 2021 год – 7,3 тыс.м2, 2022 год – 7,8 тыс.м2, 2023 год – 8,0м2, 2024 год – 8,0тыс.м2, 2025 год – 8,0 тыс.м2); - обеспечить к 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Любинского района Омской области не менее 0,21 кв.м., в том числе по годам (2019 год – 0,28 кв.м, 2020 год – 0,26 кв.м, 2021 год –0,28 кв.м, 2022 год – 0,20 кв.м, 2023 год – 0,21 кв.м, 2024 год – 0,21 кв.м, 2025 год – 0,21 кв.м); - обеспечить к 2025 году общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не менее 27,7 кв.м на 1 человека, в т.ч. по годам (2019 год – 26,73 кв.м на 1 чел., 2020 год – 27,2кв.м на 1 чел, 2021 год –27,7 кв.м на 1 чел, 2022 год – 27,1 кв.м на 1 чел., 2023 год – 27,3 кв.м на 1 чел., 2024 год –27,5 кв.м. на 1 чел., 2025 год – 27,7 кв.м. на 1 чел.); - улучшить жилищные условия к 2025 году не менее 20 семьям, с предоставлением мер государственной поддержки на строительство или приобретение жилья, в т.ч. по годам (2019 год – 2 семьи, 2020 год – 1 семья, 2021 год – 1 семья, 2022 год – 0 семей, 2023 год – 2 семьи, 2024 год – 7 семей, 2025 год – 7 семей); - в том числе улучшить жилищные условия к 2025 году не менее 12 семьям, с предоставлением мер государственной поддержки на строительство индивидуальных жилых домов, в т.ч. по годам (2023 год – 4 семьи, 2024 год – 4 семьи, 2025 год – 4 семьи); - увеличить количество действующих ТОС к 2025 году не менее 20 штук, в т.ч. по годам (2022 год-7 штук, 2023 год-12 штук, 2024 год-17 штук, 2025 год-20 штук); - увеличить количество социально значимых проектов ТОС к 2025 году не менее 20 штук,в т.ч. по годам (2022 год-7 штук, 2023 год-12 штук, 2024 год-17 штук, 2025 год-20 штук). |

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Любинского района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Главная цель социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области - обеспечение роста качества жизни населения Любинского муниципального района на основе развития экономического потенциала. Приоритетной задачей социально-экономического развития района является удовлетворение общественных потребностей на уровне, способствующем устойчивому развитию территории.

Любинский район территориально разделен на 17 сельских и 2 городских поселения. На территории района расположены 76 сельских населенных пункта и 2 городских поселения (Любинское и Красноярское).

Численность постоянного населения Любинского района по состоянию на 1 января 2023 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области составляет 37082 человек (среди муниципальных районов Омской области 5 место по численности). Плотность населения, проживающего на территории Любинского муниципального района, составляет 11,5 человек на 1 кв. км.

Таблица 1. SWOT-анализ социально-экономического развития

| Сильные стороны, определяющие конкурентные преимущества, способствующие ускоренному развитию района: | Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие района: |
| --- | --- |
| - близость к областному центру; - наличие трассы федерального значения на территории района; -наличие альтернативных видов транспорта (автомобильный, железнодорожный); - наличие резерва трудовых ресурсов; -доступность энергетических ресурсов; -развитый потребительский рынок; -наличие развитой сети социальной сферы | - высокий уровень безработицы в некоторых населенных пунктах поселений; -недостаточное развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, препятствующее привлечению высококвалифицированных кадров на селе; - высокий износ коммунальной и транспортной инфраструктуры; - существенные недостатки в системе водоснабжения отдельных территорий; -дефицит квалифицированных кадров; |
| Потенциальные возможности, которые могут способствовать быстрому развитию района | Угрозы, препятствующие развитию района |
| - увеличение Индивидуального жилищного строительства; - повышение привлекательности села через развитие жилищного строительства, инженерной и социальной инфраструктуры; - создание в районе транспортно- логистического комплекса; -открытие новых промышленных предприятий; | -влияние неблагоприятных климатических условий; - неравномерность развития поселений района; - передача в собственность земельных участков многодетным семьям под индивидуальное Жилищное строительство без сроков строительства; - сокращение финансирования Программ государственной и Муниципальной поддержки района и входящих в него поселений; - отток населения; - нарастание апатии, равнодушия и нежелание людей работать на селе; - рост тарифов жилищно- Коммунального комплекса; |

Анализ положения района свидетельствует, что наиболее важными факторами, влияющими на развитие района, являются его положение (близость к областному центру), наличие федеральной автомобильной трассы и железнодорожного сообщения. В то же время, расположение района способствует оттоку кадров.

Имеющийся потенциал социально-экономического развития Любинского района с учётом достигнутых результатов, складывающихся конкурентных преимуществ и угроз определяет цели и задачи социально-экономического развития Любинского района до 2025 года. По данным мониторинга социально-экономического развития районов Омской области Любинский район входит в первую десятку по следующим показателям, представленным в таблице 2.

Таблица 2. Место Любинского района в рейтинге среди 32-х городов и районов Омской области (по данным Омскстата).

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на одного жителя | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | 3 | 6 | 4 | 3 |
| В том числе индивидуальными застройщиками | 5 | 5 | 4 | 2 |

Настоящая муниципальная программа направлена на сохранение и улучшение позиций по данным показателям, а также улучшение других показателей. В результате реализации программы планируется улучшение качества жизни населения и динамичное развитие экономики на основе устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры.  Муниципальная программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение задачи по развитию экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области в период с 2019 по 2025 год.

В ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области 2014-2020гг», действовали правовые и
организационные        основы	жилищной	политики	в     Любинском муниципальном районе   Омской        области, сформирована модель обеспечения жильем основных групп населения, достигнуты существенные результаты по увеличению объемов жилищного строительства.

Объем жилищного фонда в Любинском муниципальном районе Омской области на конец 2017 года составил 989,0 тыс. кв.м., в том числе общая площадь многоквартирных жилых домов 441,3 тыс. кв.м. (в том числе дома блокированной застройки 337,5 тыс. кв.м.).

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого составила 93,9 процента. Средняя обеспеченность населения жильем составляет 26,3 кв.м. на человека.

В 2010 – 2018 годах Администрацией Любинского муниципального района совместно с сельскими и городскими поселениями района при поддержке Правительства Омской области реализовывался комплекс мер, направленных на поддержку жилищного строительства в районе, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Ключевое место в долгосрочной целевой программе занимала подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства». В рамках данной подпрограммы с 2010 года получили поддержку из областного бюджета и бюджета муниципального района на строительство собственного индивидуального дома 232 гражданина. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили жилищные условия 84 гражданина. Получили поддержку для улучшения жилищных условий из федерального и областного бюджетов 131 ветеран Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов.

Граждане Любинского района активно используют имеющуюся возможность направления средств материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий. Для предоставления многодетным семьям на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилья действует Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области». В период с 2011 по 2018 год в собственность бесплатно получили земельные участки под строительство индивидуального дома 249 семей, в том числе 231 семья многодетная.

Вместе с тем темпы обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не могут быть признаны удовлетворительными. В очереди на улучшение жилищных условий состоят более 600 семей. Продолжительность ожидания в очереди на получение социального жилья, составляет 15-20 лет, по участникам жилищных программ в среднем 2 – 5 лет.

Программой предусмотрено оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным областным законодательством, в том числе многодетным семьям, в виде бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предусмотрено предоставление социальной выплаты молодым семьям, соответствующим условиям, предусмотренным в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей», постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По состоянию на 1 января 2018 года на территории района имеется более 3,0 тыс. кв.м жилья, имеющего процент износа свыше 70%. В связи с этим проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.

В 2018 году утверждена решением Совета Любинского муниципального района Омской области 30.03.2018 года № 17 Схема территориального планирования Любинского муниципального района Омской области. В соответствии с внесенными изменениями в документы территориального планирования и нормативные акты Российской Федерации, субъекта - Омской области, органов местного самоуправления, необходимо осуществить внесение изменений в Схему территориального планирования Любинского муниципального района Омской области.

Срок реализации большинства генеральных планов истекает, в связи с чем, возникает необходимость разработки новых проектов генеральных планов поселений в соответствии с градостроительным законодательством, учитывающих существующее положение и предлагающих перспективные решения развития территорий муниципальных образований.

Реализация программы позволит обеспечить исполнение требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации, обеспечить правовое регулирование градостроительной деятельности и земельных отношений, оптимизировать процедуру формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство, сократить количество согласований при предоставлении земельных участков, исполнения органами местного самоуправления функций, непосредственно влияющих на ход реализации инвестиционно-строительных проектов.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Любинском районе Омской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе путем создания условий для проведения своевременного капитального ремонта.

Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках данного мероприятия предусматривается софинансирование
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов за
 счет    средств	  Государственной	 корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

С 2014 года в соответствии с Законом Омской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области", Постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2013 г. № 369-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области на 2014-2043 годы», капитальному ремонту подлежит общее имущество во всех многоквартирных домах, находящихся на территории Любинского района Омской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Организация информационного и методического сопровождения реализации Региональной программы осуществляется Минстроем Омской области, некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - региональный оператор), органами местного самоуправления поселений и района.

Привлечение внебюджетных средств предполагается осуществлять в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Омской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области".

Стратегическая цель государственной жилищной политики – обеспечение
доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема
комфортного жилищного фонда потребностям населения, и ее приоритетные
задачи.

Основные направления реализации программы включают следующие мероприятия:

- разработка плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий;

- внесение изменений в схему территориального планирования Любинского муниципального района Омской области, разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, подготовка документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов;

- реализация и поддержка реализации проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий, а также проектов по развитию застроенных территорий;

- стимулирование малоэтажного жилищного строительства;

-стимулирование спроса на первичном рынке жилищного строительства, направленных на приобретение жилья экономкласса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Динамика развития жилищной сферы в период до 2025 года будет
определяться воздействием ряда факторов. В результате предпринятых в
последние	годы	мер	государственного	регулирования	и наличия неудовлетворенного платежеспособного спроса со стороны ряда категорий
граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти, что позволит
стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. Вместе с тем,
сохранится	высокая	зависимость	жилищной сферы от динамики макрэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья. Все это определяет существенные риски реализации муниципальной подпрограммы.

Администрация Любинского муниципального района Омской области как уполномоченный орган исполнительной власти Любинского муниципального района Омской области реализует основные направления государственной политики Любинского района в сферах строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса. Организация эффективной и качественной работы в указанных сферах деятельности не может быть осуществлена без построения	целостной	системы управления. Формирование и совершенствование данной системы является сложной, но необходимой задачей, решение которой осуществляется Администрацией Любинского муниципального района совместно с Администрациями сельских и городских поселений района.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения – основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства включает в себя газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, капитальный ремонт жилья, переселение граждан из аварийного жилья, систему управления жилищно-коммунальным хозяйством.

В Любинском районе достаточно высокий уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальной инфраструктурой. Обеспеченность горячей водой и газом выше чем в Омской области. По обеспеченности района водоотведением и ваннами Любинский район занимает 2 место в Омской области, водопроводом 5 место.

Возможности развития сектора жилищно-коммунального хозяйства   Любинского района связаны, прежде всего, с модернизацией существующих мощностей. Планы и прогнозы по развитию жилищного и промышленного строительства будут поддерживать спрос на жилищно-коммунальные услуги на высоком уровне. Еще одним направлением развития сектора является развитие и внедрение раздельной системы сбора мусора.

Успешному развитию сектора жилищно-коммунального хозяйства препятствуют такие угрозы, как дефицит средств на модернизацию жилья и коммунальной инфраструктуры, сдерживание тарифов.

В долгосрочной перспективе в Любинском районе будет завершена модернизация коммунальной инфраструктуры, будет создана комфортная среда для жизни и ведения бизнеса.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются
нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа
основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое
качество жилищно-коммунальных услуг; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы управления	 в	этом	секторе  экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. В среднем уровень износа снижен до 50,3 процентов. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В Любинском районе центральной канализацией и отдельными канализационными сетями оснащены 2 рабочих поселка, число канализационных насосных станций 5 единиц, установленная мощность которых 18,6 тыс.куб.метров\сутки. Протяженность канализационных сетей (уличной и внутриквартальной) составляет всего 24,4км., в т.ч. уличных 18,7 км.

Состояние водных объектов Любинского района, являющихся источниками
питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет
важнейшее значение для социально-экономического развития района.
Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в
достаточном количестве и экологической безопасности водопользования
являются актуальным. Актуальность проблем
обусловлена не только техническими проблемами устаревшего оборудования и
общей	технической	отсталостью,	но,	прежде всего, правовыми, организационными и экономическими проблемами. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Таким образом, проблема гарантированного обеспечения населения Любинского района питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – это проблема не только муниципального, но и регионального значения, которая должна решаться в рамках программы.

До настоящего времени решение проблем водоснабжения и водоотведения осуществлялось в рамках реализации целевой программы Любинского муниципального района «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области 2014-2020гг», и была направлена на техническое перевооружение систем водоснабжения Любинского района, повышение качества предоставляемых населению услуг.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

-неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации  прошло  несколько  важных   этапов,  в  ходе  которых   были   в   целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом
износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и
низкой	энергоэффективностью.	Вопросы	жилищно-коммунального

обслуживания занимают первые места в перечне проблем Любинского района. Без принятия	 срочных	мер	на	государственном	 уровне правового и

институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

Транспортный комплекс Любинского района сформирован автомобильным, и железнодорожным транспортом. Развитие транспортной системы является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения Любинского района Омской области. Активизация пассажирских и грузовых перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Любинского района являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог;

- наличие на значительной части территории района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 50,7 процентов;

-отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.

Аварийность на дорогах Любинского муниципального района Омской области является серьезной социально-экономической проблемой. В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры в безопасности дорожного движения, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Любинском районе остается высоким и имеет тенденцию к росту. Так за первое полугодие 2018 года число дорожно-транспортных происшествий составило 20 или 142,9% к аналогичному уровню 2017года.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом их эффективного использования.

- Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что местное самоуправление наиболее приближено к населению, им формируется и ему подконтрольно, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

- Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования. Взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества подразумевает, что они партнеры в достижении общей цели: повышение уровня и качества жизни населения. Кроме того, комплексное социально-экономическое развитие поселений района основывается на привлечении ресурсов населения к управлению в самых различных формах. Конечная цель этого процесса - создание эффективной административной структуры (модели), позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом. Система самоуправления должна обеспечивать возможность построения эффективных систем информационного, правового, хозяйственного сотрудничества администраций поселений и экономических субъектов. Важным звеном в системе местного самоуправления должно стать местное сообщество.

- Согласно действующему законодательству под территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту жительства на части  территории муниципального образования  для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения.

- Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления ТОС реализуется посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.  ТОС ни в коем случае не заменяют органы местного самоуправления или организации жилищно-коммунального хозяйства и социальной помощи, целью ТОС является помощь населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Развитие муниципального образования, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно-значимых вопросах, их решении. Поэтому востребованность  органов территориального общественного самоуправления сегодня не случайна.

В целях создания благоприятных условий для конструктивного сотрудничества органов ТОС с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, иными заинтересованными организациями и лицами в Администрации Любинского муниципального района Омской области создан Совет при Главе муниципального района по развитию органов территориального самоуправления в Любинском муниципальном районе.

Главными задачами Совета являются: организация совместной деятельности органов ТОС и Администрации муниципального района по реализации долгосрочных целевых программ Любинского муниципального района; создание эффективной организационной структуры поддержки ТОС при администрации муниципального района и в поселениях; обеспечение информационного сопровождения ТОС, в том числе проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов в сфере ТОС, создание информационного ресурса «Территориальное общественное самоуправление в Любинском муниципальном районе» на официальном сайте Администрации Любинского муниципального района  и др.

Реализация данной подпрограммы  положительно скажется на социально-экономическом развитии района, так как обеспечит развитие местного самоуправления, повысит уровень и качество жизни населения, повысит уровень общественного контроля за качеством предоставления услуг населению в различных сферах деятельности органов власти, обеспечит участие в организации и проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, будет способствовать более тесному и взаимовыгодному взаимодействию органов местного самоуправления с органами ТОС.

- Основными проблемами в развитии ТОС являются:

- - недостаточная активность населения по осуществлению прав в области самоуправления;

- - отсутствие практики официальной регистрации органов ТОС;

- - неопределенность в источниках финансовых ресурсов органов ТОС;

- -недооценка органами местного самоуправления, общественными объединениями возможностей ТОС  в организации работы с населением в сфере ЗОЖ, охраны общественного порядка, в работе по благоустройству, озеленению территории, по экологической безопасности и пр.

Именно поэтому особое внимание следует уделить  решению вышеуказанных проблем, созданию благоприятных условий для развития системы ТОС, конструктивного сотрудничества органов ТОС с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями,  иными заинтересованными организациями и лицами. Этим обусловлена разработка подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Любинского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области»

Реализация данной подпрограммы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципального района и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор.

Конечная цель этого процесса - создание активного социума, повышение гражданской активности и ответственности населения в решении социально-экономических проблем, развитие самоуправляемых территорий, как необходимое условие развития местного самоуправления в целом.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск,  связанный  с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой (например,развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного     партнерства,    финансирование      капитального	  ремонта многоквартирных домов, коммерческий и некоммерческий наем жилья,
жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к
невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как
высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не
только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но,
как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных
сроков практического внедрения.

2.Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией
муниципальной    программы,      в      том     числе     отдельных      ее      исполнителей,

неготовности	организационной	инфраструктуры	к	решению	задач,

поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1.Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей.

2.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.  Управление 	рисками      реализации      муниципальной      программы       будет     осуществляться     путем       координации       деятельности       всех       соисполнителей муниципальной	программы, участвующих в реализации муниципальной программы.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

-повышение комфортного проживания населения на территории Любинского района, создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения, создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Любинского муниципального района Омской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения;

- обеспечение и сохранение благоприятной экологической обстановки на территории района. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

-участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территрии Любинского муниципального района Омской области;

-создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления (далее ТОС) в Любинском муниципальном районе.

В целях улучшения качества жизни населения Любинского района необходимо решение следующих задач:

-  создание условий для развития жилищной сферы, в т.ч. за счет комплексного освоения и развития    территорий    для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания в нем;

- предоставление государственной поддержки молодым семьям;

- предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

-  оказание содействия гражданам в обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для строительства многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Любинском районе Омской области;

-подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории органов местного самоуправления Любинского муниципального района;

-модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

-улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

-обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- организация транспортного обслуживания населения на территории района; обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района, обеспечение доступности пассажирских перевозок.

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок;

- совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами
производства и потребления;

-создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное
накопление твердых бытовых отходов и их утилизацию,
- формирование экологической культуры;

-развитие систем использования вторичных ресурсов, развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной направленности;

- выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их  деятельности;

- организация консультационной и практической помощи группам активных граждан, органам местного самоуправления в вопросах создания ТОС;

-  организация информационно-методической помощи органам ТОС;

- формирование системы обучения актива ТОС формам и методам работы с населением;

- стимулирование органов ТОС для решения вопросов уставной деятельности;

- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС для реализации социально значимых инициатив населения.

Для реализации задач подпрограммы задачами ТОС определены:

- изучение социально-экономических потребностей населения, проживающего на соответствующей территории, подготовка и разработка предложений по их обеспечению;

- осуществление общественного контроля за качеством предоставления  коммунальных услуг населению, участие в организации и проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов района;

- оказание помощи в работе по предупреждению и ликвидации  несанкционированных свалок;

- оказание помощи в информировании населения о способах защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характеров;

- оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка;

- участие в оказании социальной помощи малоимущим гражданам;

- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения;

- организация участия населения в решении вопросов местного значения соответствующей территории;

- участие в разработке предложений по развитию соответствующих территорий;

- участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями.

4.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Выполнение программы позволит обеспечить создание условий для развития жилищной сферы, повышения доступности
жилья, повышение качества и надежности	предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий дорожного движения.

Предполагается увеличить количество территориальных общественных самоуправлений на территории Любинского муниципального района, выявить активных граждан, из числа которых будет сформирован актив, организующий общественность для решения вопросов местного значения. Реализация программы позволит определить приоритеты развития территориального общественного самоуправления в среднесрочной перспективе и сформировать информационный слой, направленный на развитие территориального общественного самоуправления.

Реализация данной программы позволит создать систему многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор.

Конечная цель этого процесса - создание активного социума, повышение гражданской активности и ответственности населения в решении социально-экономических проблем, развитие самоуправляемых территорий, как необходимое условие развития местного самоуправления в целом.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация муниципальной программы позволит:

- обеспечить   за годы реализации программы объем   ввода жилья в эксплуатацию не менее 60,9 тыс. кв.м, в том   числе   по годам (2019 год – 10,7 тыс.м2, 2020 год – 9,6 тыс.м2, 2021 год – 7,3 тыс.м2, 2022 год – 7,8 тыс.м2, 2023 год – 8,0м2, 2024 год – 8,5 тыс.м2, 2025 год – 9,0 тыс.м2).

Расчет показателя осуществляется в тыс. кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Любинскому району Омской области за соответствующий период.

- обеспечить к 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Любинского района Омской области не менее 0,24 кв.м., в том числе по годам (2019 год – 0,28 кв.м, 2020 год – 0,26 кв.м, 2021 год –0,20 кв.м, 2022 год – 0,21 кв.м, 2023 год – 0,22 кв.м, 2024 год – 0,23 кв.м, 2025 год – 0,24 кв.м);Определяется в кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Любинскому муниципальной Омской области.

В случае отсутствия данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Любинскому муниципальному району Омской области за соответствующий период, расчет определяется по формуле:

V= S/Z, где

V – годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя(кв.м),

S- общая площадь введеного жилья в год,

Z –среднесписочная численность населения по району в целом на отчетную дату (по данным статистики).

- обеспечить к 2025 году общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не менее 28,6 кв.м на 1 человека, в т.ч. по годам (2019 год – 26,73 кв.м на 1 чел., 2020 год – 27,2кв.м на 1 чел, 2021 год –27,7 кв.м на 1 чел, 2022 год – 27,9 кв.м на 1 чел., 2023 год – 28,1 кв.м на 1 чел., 2024 год –28,3 кв.м. на 1 чел., 2025 год – 28,6 кв.м. на 1 чел.).Определяется в кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Любинскому муниципальному району Омской области.

В случае отсутствия данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за соответствующий период расчет определяется по формуле:

W=C/Z, где

W-общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м на 1 человека),

C – общая площадь жилых помещений всего на отчетную дату,

Z – общая численность населения по району в целом.

- улучшить жилищные условия к 2025 году не менее 20 семьям, с предоставлением мер государственной поддержки на строительство или приобретение жилья, в т.ч. по годам (2019 год – 2 семьи, 2020 год – 1 семья, 2021 год – 1 семья, 2022 год – 0 семей, 2023 год – 2 семьи, 2024 год – 7 семей, 2025 год – 7 семей). Определяется по данным Администрации Любинского муниципального района Омской области как количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве или приобретение жилых домов за отчетный год, в том числе индивидуальных жилых домов, с учетом получения бесплатно предоставленных земельных участков многодетным семьям.

Os=Sижс+Sмлс+Sсрс+Sмнг+Sпкг, где

Оs- общее количество семей получивших государственную поддержку при строительстве или приобретение жилых домов за отчетный год (семей),

Sижс- количество семей получивших гос.поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов,

Sмлс-  количество молодых семей получивших гос. поддержку при строительстве или приобретении жилья за отчетный год,

Sсрс – количество семей получивших гос.поддержку при строительстве жилых домов в рамках программы социального развития села,

Sмнг-  количество многодетных семей получивших за отчетный год бесплатно земельных участки,

Sпкг -  количество семей получивших государственную поддержку при строительстве или приобретение жилых домов за отчетный год в рамках программ для прочих категорий граждан.

- в том числе улучшить жилищные условия к 2025году не менее 12 семьям, с предоставлением мер государственной поддержки на строительство индивидуальных жилых домов, в т.ч. по годам (2023 год – 4 семьям, 2024 год – 4 семьям, 2025 год – 4 семьям. Определяется по данным Администрации Любинского муниципального района Омской области как количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов за отчетный год, определяется по формуле

Os=Sижс, где

Sижс- количество семей получивших гос. поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов за отчетный год. (семей).

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса Любинского района Омской области, увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения к 2025 году до 73,7%, в том числе по годам (2019 год – 73,1%, 2020 год –73,2%, 2021 год –73,3%, 2022 год – 73,4%, 2023 год – 73,5%, 2024 год –73,6%, 2025 год – 73,7%).  уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения (единица измерения - процентов). Показатель уровня обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения определяется по формуле:

Ов = ЖФщв / ЖФ x 100%, где:

Ов - уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения, процентов;

ЖФов - площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная системами водоснабжения, тыс. кв.м;

ЖФ - общая площадь жилищного фонда в сельской местности, тыс. кв.м.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

- Уровень газификации жилищного фонда природным газом к 2025 году до 89,4%, в том числе по годам (2019 год – 89,2%, 2020 год –89,2%, 2021 год –89,2%, 2022 год – 89,3%, 2023 год – 89,3%, 2024 год –89,4%, 2025 год – 89,4%).

Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети (единица измерения - процентов).

Показатель уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, определяется по формуле:

Уг = ЖФг / ЖФ x 100, где:

Уг - уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;

ЖФг - количество домов (квартир) в сельской местности, переведенных на природный газ, единиц;

ЖФ - общее количество домов (квартир) в сельской местности, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

- Обеспечить системой регулярного сбора и вывоза ТКО, охват населения к 2025году должен составить 100%, в том числе по годам (2019 год – 75%, 2020 год –80%, 2021 год –85%, 2022 год – 90%, 2023 год – 95%, 2024 год –100%, 2025 год – 100%).

Показатель охват населения системой сбора и вывоза ТКО определяется по формуле:

Отко = Он / Ох x 100, где:

Отко - охват населения системой сбора и вывоза ТКО процентов;

Он – общая численность населения, человек (данные статистики);

Ох - численность населения, обеспеченного системой регулярного сбора и вывоза ТКО, человек (данные Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района). Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

-   обеспечить сельские населенные пункты в границах муниципального района регулярным  транспортным сообщением 100%, в том числе по годам (2019 год – 100%, 2020 год –100%, 2021 год –100%, 2022 год –100%, 2023 год – 100%, 2024 год –100%, 2025 год – 100%).

Определяется как отношение фактического значения количества сельских населенных пунктов в границах Любинского муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом, к общему количеству сельских населенных пунктов в границах муниципального образования.

-Увеличить площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, реконструкция, строительство к 2025году до 24 тыс.м2, в т.ч. по годам(2019 год –39,4 тыс.кв.м, 2020 год –61,0тыс.кв.м, 2021 год –22тыс.кв.м, 2022 год – 22тыс.кв.м, 2023 год – 22тыс.кв.м, 2024 год –24 тыс.кв.м, 2025 год – 24тыс.кв.м). Определяется     по     данным    Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области Любинского муниципального района, в случае отсутствия данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период определяется по прогнозным данным Администрации района, где берется общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, реконструкция, строительство в тыс.кв.м за отчетный год.

- Увеличить количество действующих ТОС к  2025 году не менее 20 штук, в т.ч. по годам (2022 год-7 штук, 2023 год-12 штук, 2024 год-17 штук, 2025 год-20 штук). Определяется по данным из реестра некоммерческих предприятий Министерства юстиции РФ, а также по данным АНО «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, НКО и социального предпринимательства «ФЕНИКС».

- Увеличить количество социально значимых проектов ТОС к 2025 году не менее 20 штук,в т.ч. по годам (2022 год-7 штук, 2023 год-12 штук, 2024 год-17 штук, 2025 год-20 штук). Определяется по данным АНО «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, НКО и социального предпринимательства «ФЕНИКС».

5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация   Программы   осуществляется   в   течение   2019   –   2025   годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в

целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в

необходимых финансовых ресурсах

Общий    объем финансирования Программы – 216 018 529,85 рублей, в том числе:

-	в 2019 году - 30 423 545,69 рублей;

-	в 2020 году – 24 616 606,04 рублей;

-	в 2021 году – 29 684 824,25 рублей;

-	в 2022 году – 41 023 925,98 рублей;

-	в 2023 году – 69 320 184,05 рублей;

-	в 2024 году – 10 306 076,92 рублей;

-         в 2025 году – 10 643 366,92 рублей.

Подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в жилищной сфере, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Любинского муниципального района с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Любинского муниципального района Омской области, налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного, федерального бюджета, бюджетов поселений, а также внебюджетных источников.

Объем	финансирования	по	каждой	подпрограмме, основному мероприятию, мероприятию муниципальной программы приведены в приложении «Структура муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» к настоящей муниципальной программе (далее – Приложение к муниципальной программе).

Финансирование расходов на реализацию подпрограмм осуществляется в
порядке, установленном для исполнения бюджета Любинского муниципального района, в пределах бюджетных	ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации Любинского муниципального района Омской области, на соответствующий финансовый год.

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несет ответственность Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области, главы сельских и городских поселений Любинского муниципального района.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области Любинского муниципального района Омской области.  По итогам отчетного года Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области, а также результатов проведенной оценки эффективности их реализации формирует отчет о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденных постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской, а также отчетом о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель - Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области представляет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом на согласование с Управлением экономического развития Администрации Любинского муниципального района и Комитетом финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района.

В срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель согласованные результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской, а также отчетом о реализации муниципальной программы представляет на рассмотрение Администрации Любинского муниципального района.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Любинского муниципального района Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Любинском муниципальном районе Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе.

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует Подпрограмма 4

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» содержание которой представлено согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует Подпрограмма 5 «Развитие территориального общественного самоуправления в Любинском муниципальном районе Омской области» согласно приложению № 7 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

______________________________