Приложение № 4

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области»

Подпрограмма 2

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального района

1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области | «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы Любинского муниципального района Омской области | «Развитие жилищно-коммунального комплекса Любинского муниципального района» |
| Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы | Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района |
| Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района |
| Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района исполнителем мероприятия | Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района |

| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2025 годы. Этапы реализации не выделяются |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение комфортных условий проживания населения района, том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем и повышение энергетической эффективности: - развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, снабжения населения топливом, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, привлечение инвестиций за счет различных источников финансирования - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок; - формирование экологической культуры. |
| Перечень основных мероприятий | - Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса; - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; -участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы 90 769 381,02 рублей, в том числе: - в 2019 году –18 474 147,96 рублей; - в 2020 году –12 421 760,0 рублей; - в 2021 году –16 338 197,19 рублей; - в 2022 году –23 250 946,16 рублей; - в 2023году –19 796 585,13 рублей; - в 2024 году –243 872,29 рублей; - в 2025 году –243 872,29 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера областного и федерального бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | -улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса Любинского района Омской области, увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения к 2025 году до 73,7%, в том числе по годам (2019 год – 73,1%, 2020 год –73,2%, 2021 год –73,3%, 2022 год – 73,4%, 2023 год – 73,5%, 2024 год –73,6%, 2025 год – 73,7%). -уровень газификации жилищного фонда природным газом к 2025 году до 89,4%, в том числе по годам (2019 год – 89,2%, 2020 год –89,2%, 2021 год –89,2%, 2022 год – 89,3%, 2023 год – 89,3%, 2024 год –89,4%, 2025 год – 89,4%). -обеспечить системой регулярного сбора и вывоза ТКО , охват населения к 2025году должен составить 100%, в том числе по годам (2019 год – 75%, 2020 год –80%, 2021 год –85%, 2022 год – 90%, 2023 год – 95%, 2024 год –100%, 2025 год – 100%). -повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением. |

2. Сфера социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Администрация Любинского муниципального района Омской области как уполномоченный орган исполнительной власти Любинского муниципального района Омской области реализует основные направления государственной политики Любинского района в сферах строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса. Организация эффективной и качественной
работы в указанных сферах деятельности не может быть осуществлена без
построения	целостной	системы	управления.	Формирование и совершенствование данной системы является сложной, но необходимой задачей, решение которой осуществляется Администрацией Любинского муниципального района совместно с Администрациями сельских и городских поселений района.

1.2. Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения – основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства включает в себя газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, капитальный ремонт жилья, переселение граждан из аварийного жилья, систему управления жилищно-коммунальным хозяйством.

В Любинском районе достаточно высокий уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальной инфраструктурой. Обеспеченность горячей водой и газом выше чем в Омской области. По обеспеченности района водоотведением и ваннами Любинский район занимает 2 место в Омской области, водопроводом 5 место.

Возможности развития сектора жилищно-коммунального хозяйства   Любинского района связаны, прежде всего, с модернизацией существующих мощностей. Планы и прогнозы по развитию жилищного и промышленного строительства будут поддерживать спрос на жилищно-коммунальные услуги на высоком уровне. Еще одним направлением развития сектора является развитие и внедрение раздельной системы сбора мусора.

Успешному развитию сектора жилищно-коммунального хозяйства препятствуют такие угрозы, как дефицит средств на модернизацию жилья и коммунальной инфраструктуры, сдерживание тарифов.

В долгосрочной перспективе в Любинском районе будет завершена модернизация коммунальной инфраструктуры, будет создана комфортная среда для жизни и ведения бизнеса.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются
нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа
основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое
качество жилищно-коммунальных услуг; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы	управления	в этом секторе  экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. В среднем уровень износа снижен до 50,3 процентов. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В Любинском районе центральной канализацией и отдельными канализационными сетями оснащены 2 рабочих поселка, число канализационных насосных станций 5 единиц, установленная мощность которых 18,6 тыс. куб.метров\сутки. Протяженность канализационных сетей (уличной и внутриквартальной) составляет всего 24,4км., в т.ч. уличных 18,7 км.

Состояние водных объектов Любинского района, являющихся источниками
питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет
важнейшее значение для социально-экономического развития района.
Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в
достаточном количестве и экологической безопасности водопользования
являются актуальным. Актуальность проблем
обусловлена не только техническими проблемами устаревшего оборудования и
общей	технической	отсталостью,	но,	прежде	всего, правовыми,

организационными и экономическими проблемами. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Таким образом, проблема гарантированного обеспечения населения Любинского района питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – это проблема не только муниципального, но и регионального значения, которая должна решаться в рамках программы.

До настоящего времени решение проблем водоснабжения и водоотведения осуществлялось в рамках реализации целевой программы Любинского муниципального района «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Любинском муниципальном районе Омской области 2014-2020гг», и была направлена на техническое перевооружение систем водоснабжения Любинского района, повышение качества предоставляемых населению услуг. Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации  прошло  несколько  важных   этапов,  в  ходе  которых   были   в   целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом
износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и
низкой	энергоэффективностью.	Вопросы	жилищно- коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем Любинского района. Без принятия	 срочных	мер	на государственном	уровне	правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории района осуществляются по системе, предусматривающей сбор и вывоз отходов по графику с использованием контейнеров и мусоровозов. Вывоз осуществляется мусоровозами по маршрутным графикам на территориях населенных пунктов индивидуально, предприятиями ЖКК Любинского района заключены договора по обеспечению вывоза мусора как с организациями различных форм собственности, так и с населением. Объем поступающих отходов на полигон в р.п. Любинский составляет до 1000 тонн в год, из них 78 % составляют отходы, поступающие от населения и бюджетных организаций. Основные проблемы функционирования свалок:

- чрезмерно быстрое переполнение существующих свалок из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

- отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разнесение отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

- отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от населенных пунктов;

В целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов района, подпрограммой предусмотрено финансирование из бюджета Любинского муниципального района денежных средства в бюджеты сельских и городских поселений на следующие мероприятия:

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

-участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- в форме иных межбюджетных трансфертов, путем передачи части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  на очередной финансовый год.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса Любинского муниципального района, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития района и создание благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточностью или отсутствием средств на реализацию подпрограммы, что повлечет невыполнение мероприятий подпрограммы.

Мерами по снижению данных рисков являются поиск и привлечение дополнительных средств финансирования из внебюджетных источников. Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании, и мониторинге результатов реализации подпрограммы.

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

-обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, снабжения населения топливом, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, привлечение    инвестиций    за счет различных источников финансирования для развития систем коммунальной     инфраструктуры;

- обеспечение       населения       питьевой       водой, соответствующей    требованиям    безопасности и     безвредности,     установленным     санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение        эффективности,        качества        и  надежности       поставки                коммунальных ресурсов,     стимулирование    рационального потребления коммунальных услуг населением;

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок;

-создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное накопление твердых бытовых отходов и их утилизацию;

- формирование экологической культуры;

- развитие систем использования вторичных ресурсов, развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной направленности.

4. Срок реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2019 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

5. Описание основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно – коммунального комплекса Любинского муниципального района, в рамках которого предусматривается не только финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района, но и получение субсидий из областного бюджета
Омской области на строительство и реконструкцию магистральных,
поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и
очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен,
резервуаров, станций водоочистки, канализационных сетей и сооружений, на строительство котельных, сетей теплоснабжения, газоснабжения муниципальной собственности.

- Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

- Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

6. Мероприятия подпрограммы, целевые индикаторы и их выполнение.

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Омской области, решением Совета муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами   муниципального района. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников.

Механизм привлечения федеральных и областных средств предусмотрен, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, из областного бюджета местным бюджетам.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы составят 90 769 381,02  рублей, в том числе:

-	в 2019 году –18 474 147,96 рублей;

-	в 2020 году –12 421 760,0 рублей;

-	в 2021 году –16 338 197,19 рублей;

-	в 2022 году –23 250 946,16 рублей;

-	в 2023году – 19 796 585,13 рублей;

-	в 2024 году –243 872,29 рублей;

-	в 2025 году –243 872,29 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджетов. Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

-Улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса Любинского района Омской области, увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения к 2025 году до 73,7%, в том числе по годам (2019 год – 73,1%, 2020 год –73,2%, 2021 год –73,3%, 2022 год – 73,4%, 2023 год – 73,5%, 2024 год –73,6%, 2025 год – 73,7%).  Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения (единица измерения - процентов). Показатель уровня обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения определяется по формуле:

Ов = ЖФщв / ЖФ x 100%, где:

Ов - уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения, процентов;

ЖФов - площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная системами водоснабжения, тыс. кв. м;

ЖФ - общая площадь жилищного фонда в сельской местности, тыс. кв.м.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

-Уровень газификации жилищного фонда природным газом к 2025 году до 89,4%, в том числе по годам (2019 год – 89,2%, 2020 год –89,2%, 2021 год –89,2%, 2022 год – 89,3%, 2023 год – 89,3%, 2024 год –89,4%, 2025 год – 89,4%).

Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети (единица измерения - процентов).

Показатель уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, определяется по формуле:

Уг = ЖФг / ЖФ x 100, где:

Уг - уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;

ЖФг - количество домов (квартир) в сельской местности, переведенных на природный газ, единиц;

ЖФ - общее количество домов (квартир) в сельской местности, единиц.

Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

- Обеспечить системой регулярного сбора и вывоза ТКО, охват населения к 2025году должен составить 100%, в том числе по годам (2019 год – 75%, 2020 год –80%, 2021 год –85%, 2022 год – 90%, 2023 год – 95%, 2024 год –100%, 2025 год – 100%).

Показатель охват населения системой сбора и вывоза ТКО определяется по формуле:

Отко = Он / Ох x 100, где:

Отко - охват населения системой сбора и вывоза ТКО процентов;

Он – общая численность населения, человек (данные статистики);

Ох - численность населения, обеспеченного системой регулярного сбора и вывоза ТКО, человек (данные Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района). Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Управления строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района.

9. Система управления реализацией подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы –Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области организует работу и контроль за реализацией подпрограммы в целом, осуществляют финансирование мероприятий подпрограммы. Организацию работы и контроля за достижением утвержденных значений целевых индикаторов, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляет Управление строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за каждый финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов подпрограммы и определение их динамики с учетом следующего:

-при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации подпрограммы;

-при оценке достижения значений целевых индикаторов подпрограммы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных подпрограммой;

-по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации подпрограмм.

_____________________________